目录

一、技术部分	4

1.技术条款偏离表	4

2. 对项目的认识	5

2.1项目总体说明	5

2.2对本项目的理解	6

2.3评价内容	6

2.4地理位置和行政区划	6

2.5地形地貌	6

2.6社会经济状况	7

2.7水文气象	7

2.8项目建设意义	8

3.项目进度保证措施	8

3.1进度计划编排原则	8

3.2针对本项目的进度计划	9

3.3各阶段工作内容综述	9

3.4设计进度保障措施	12

3.4.1建立健全进度计划保证体系	12

3.4.2设计周期及进度计划	13

3.4.3进度计划保证措施	14

3.5工期保证措施	15

3.5.1测绘工期保证措施	15

3.5.2设计工期保证措施	16

3.6组织、制度保证措施	17

3.7资源保证措施	18

3.8技术保证措施	19

3.9节假日及农忙季节劳动力保证措施	19

3.10其它保证措施	21

3.11建立设计进度控制系统	22

4.质量管理体系及措施	23

4.1建立健全质量保证体系	23

4.1.1健全的公司质量保证体系	23

4.1.2建立项目质量保证体系	23

4.1.3各岗位质量管理职责	23

4.2设计质量阶段控制措施	25

4.2.1事前控制阶段	25

4.2.2事中控制阶段	25

4.2.3事后控制阶段	26

4.3设计质量管理措施	26

4.3.1材料管理措施	26

4.3.2制度管理措施	28

4.3.3操作管理措施	31

4.3.4人员管理措施	31

4.3.5勘察设备管理措施	32

4.3.6安全管理措施	39

5.现场服务计划	41

5.1与业主方的工作协调	41

5.2与监理工程师的工作协调	41

5.3与施工单位的工作协调	42

5.4与地方关系协调	42

5.4.1与地方政府关系的协调	42

5.4.2与当地居民关系的协调	43

5.5协调方式	43

5.6服务计划	44

5.6.1服务响应时间	44

5.6.2服务响应措施	44

5.7服务承诺	44

5.7.1服务承诺	44

5.7.2关于各项跟踪服务的承诺	46

5.7.3其他承诺	47

5.7.4后续服务措施	48

6.技术创新	50

# 一、技术部分

## 1.技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |
|  |  | 均无偏差 |  | 均无偏差 |  |

注：供应商应对招标文件第三章《项目说明、采购内容》的技术条款响应情况进行逐项说明，并填入上述表中。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

## 对项目的认识

### 2.1项目总体说明

水资源论证是根据国家相关政策、国家以及当地水利水电发展规划、水功能区管理要求，采用水文比拟法对已有的数据进行年径流计算、设计径流月分配等，对建设项目取用水的合理性、可靠性与可行性，取水与退水对周边水资源状况及其它取水户的影响进行分析论证。

为促进水资源的优化配置和可持续利用，保障建设项目的合理用水要求，根据《取水许可制度实施办法》和《水利产业政策》，制定了《建设项目水资源论证管理办法》。

根据规定第二条：在对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目（以下简称建设项目），建设项目业主单位（以下简称业主单位）应当按照本办法的规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。

根据规定第三条：建设项目利用水资源，必须遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则；符合江河流域或区域的综合规划及水资源保护规划等专项规划；遵守经批准的水量分配方案或协议。

故日照市东港区水利局水利区域化评估项目水资源论证，主要以园区范围为基础，综合考虑园区取水、用水和退水涉及到的区域，及取水、退水产生直接影响的区域，统筹分析流域与行政区域水资源管理需要，综合评估水资源支撑条件以及园区发展目标的合理性。

### 2.2对本项目的理解

本项目为日照市东港区水利局水利区域化评估项目水资源论证，主要以园区范围为基础，综合考虑园区取水、用水和退水涉及到的区域，及取水、退水产生直接影响的区域，统筹分析流域与行政区域水资源管理需要，综合评估水资源支撑条件以及园区发展目标的合理性。

本次水资源论证内容如下：水资源论证范围分析、区域水资源现状及其开发利用分析、用水合理性分析（含节水评价）、取水水源分析、退水分析、水资源供需平衡分析和规划合理性分析、取退水的影响分析及补偿建议、水资源管理措施，对规划提出同意、调整或否定的评估结论等。

### 2.3评价内容

核定园区取用水总量，论证取水的可靠性、可行性及用水的合理性，对项目用水进行节水评价，并分析建设项目取、退水对区域水资源状况及其用户可能产生的影响，编制水资源论证报告书。

### 2.4地理位置和行政区划

东港区成立于1992年12月，是日照市的驻地区、主城区。东港区濒临黄海，位于中国大陆海岸线的中部，山东半岛南翼，北依青岛，南接连云港，隔海与日本、韩国相望。总面积907.37平方千米。

2018年，东港区下辖5个街道、7个镇。

### 2.5地形地貌

东港区地貌类型多样，有平原、山丘、水域、湿地、海洋等丰富多样的自然景观。海陆并拥，山区、平原、丘陵兼备。奎山，位于日照市新市区南5千米，海拔250米，东濒大海，西携傅疃河水，北与丝山、河山遥对，南与日照前三岛中的平山岛相望。丝山，位于日照市新市区以北12千米，海拔411米，东接大海，西对河山，北延伸到两城镇。

### 2.6社会经济状况

东港区位于国家重点开发的沿海主轴线与新亚欧大陆桥沿桥经济带的交汇处、环黄渤海经济圈与长三角经济圈的结合部，是国家“一带一路”战略规划和山东省“两区一圈一带”战略的重要节点城市。

2019年10月，被评为2019年度全国投资潜力百强区。2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。2020中国夏季休闲百佳县市。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。

2020年，东港区实现生产总值519.61亿元，按可比价格计算，增长2.1%，比一季度回升9.7个百分点，总量在各区县中居第一位。其中：第一产业实现增加值34.82亿元，增长1.8%；第二产业实现增加值99.42亿元，下降1.4%；第三产业实现增加值385.37亿元，增长3.1%。

### 2.7水文气象

东港属暖温带湿润季风气候，依山傍海，在鲁中山脉屏障的保护下，冬暖夏凉，内陆、海洋气候兼备，冬无严寒、夏无酷暑，年平均气温12.6℃。年均日照2532.9小时，降水量916毫米。

东港区境内巨峰河总流域面积262.7平方千米，干流长30.8千米，为东港区第三条较大河流。上游除已建有巨峰水库（中型，流域面积21平方千米）及部分小型水库塘坝。该河道在涛雒镇大刘庄村西由竹子河、南店河分流入海，其中，竹子河分流口宽100米，南店河分流口宽40米。

### 2.8项目建设意义

水利建设面临有利的政策环境，兴水利、除水害历来是治国安邦的大事，为此，党中央、国务院从党和国家事业发展全局出发，制定出台了2011年1号文件《关于加快水利改革发展的决定》，这是新中国成立以来中央出台的第一个水利综合性政策文件，是指导当前和今后一个时期水利改革和发展的纲领性文件。

本项目以园区范围为基础，通过园区取水、用水和退水分析，统筹分析流域与行政区域水资源管理需要，综合评估水资源支撑条件以及园区发展目标的合理性，为园区发展和水资源管理决策提供科学依据。

# 3.项目进度保证措施

## 3.1进度计划编排原则

一、以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排满足项目总进度要求。

二、在保证工程质量、设计质量的基础上，优化资源配置，挖掘人员和设备潜力，充分发挥企业综合优势，确保在合同工期内完成施工任务。

三、以均衡法设计为基本方法，采用平行、流水、交叉作业方法，超前运作。

## 3.2针对本项目的进度计划

我单位承诺：本项目工程勘察、报告编制、施工图设计及确保通过相关部门审批而进行的修改，施工阶段的设计服务及相关的各项后续服务等全部工作在合同签订后15天内完成。

施工现场配合服务时间段：从项目开工至项目竣工验收。

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容细目 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察 | 地质勘察、地形地貌图测量 | 第1～3天 |
| 2 | 报告编制 | 设计文本、图表、说明、估算编制 | 第4～12天 |
| 3 | 施工图设计 | 设计图表、说明、施工图审查 | 第4～12天 |

## 3.3各阶段工作内容综述

1、工程勘察

在中标后，项目负责人马上组织各专业设计人员到现场进行勘察，对项目实施现场的地理、地质、气候、地物等客观条件和环境进行的现场勘察，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需要的岩获取各种必要的信息，以便设计人员开展下一阶段的设计工作。

2、建设条件摸查

项目负责人积极联系业主及相关建设单位，取得建设区域及周边区域的地质条件、水文条件以及其他外部条件，减少因建设条件摸察不清楚而带来的工期延误，加快项目的建设进度。

3、与相关单位协调

为使本项目能够顺利实施，在前期的跟进协调中，项目负责人会主动联系各相关单位，包括建设单位、规划部门、公路部门、水利部门等，为日后设计工作的顺利开展，创造良好的前提条件。详见下表。

表3.2-1 相关单位协调工作内容表

| 相关单位 | 协调工作内容 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 了解工程建设意图，工程建设的质量、进度、投资目标 |
| 规划部门 | 了解乡村空间布局、路网规划 |
| 公路部门 | 了解建设区域内的公路有无扩建计划，与相交公路的衔接 |
| 水利部门 | 了解建设区域内河涌的过水断面、设计洪水位、航道净空 |
| 供电部门 | 电源供给来源、供给方式 |
| 有关镇 | 了解镇村要求 |

4、施工图设计阶段

（1）依据批复文件以及审查后的招标设计文件，按规定对有关问题进行进一步的研究和设计，并逐项解决技术问题，对工程重要技术问题进行研究。根据审定的供图计划，按照规定进行施工图设计及文本编制，并提供施工所需施工图设计阶段各类图纸和文件。

（2）设计工作内容，深度和质量应满足施工图设计文件审查及施工的要求，施工图设计文件应通过施工图设计文件审查部门的审查。

（3）配合发包人做好工程施工图审查的工作，按要求及时提供施工图设计文件审查所需文件，并依据审查意见进行修改。

（4）按照有关规定处理设计变更问题，参加质量安全事故的调查、处理，提供需要的质量事故处理图纸或设计变更方案。方案性变更设计须含变更设计概算，施工图变更设计通知应含附图和增减工程量对照表。

（5）负责现场设计，进行现场设计交底并参加施工中有关的验收工作，提供有关验收需要的设计报告。

（6）参加监理人或项目部组织的与设计有关的现场调查会，执行与设计人有关的决定。

（7）参加施工现场的安全生产大检查，参与处理与设计有关的影响安全生产因素。

（8）配合发包人做好竣工图和竣工报告的编制以及联合试运行等工作。

（9）配合发包人开展有关科研的工作，组织有关技术研讨会。

（10）完成与施工图设计阶段相关的其他工作。

5、招标设计文件编制

（1）按国家有关要求，招标设计文件的编制应符合相关规定的内容要求，并满足发包人规定的要求。

（2）招标设计报告与专题报告、招标文件技术条款、招标图纸等应通过发包人的审查，其内容和深度应满足招标及编制招标文件的需要。

（3）配合进行工程招标工作，及时提供招标所需文件、资料，参加招标文件的审查会议，并根据审查意见对技术文件进行修改。

（4）完成与招标设计阶段相关的其他工作。

## 3.4设计进度保障措施

### 3.4.1建立健全进度计划保证体系

项目设计进度保证体系由组织保证、资源保证、技术保证、措施与制度保证、经济保证五大部分组成，各个部分再将指标要求分解至各职能部门及个人，分部门、分层次逐一落实，保证总体计划实现。我公司确保在15日内完成本项目的全部设计任务并力争提前。

工程施工进度保证体系框图

合同计划处

汇编计划

人员、材料

设备配备齐全

承包办法

组织保证

资源保证

技术保证

制度保证

经济保证

各设计部室

落实计划

材料、设备部门调配发放

方案优化

公司年度

责任状

项目承包合同

奖罚办法

各设计部室

分解计划

各设计部

室领用

提前提供

技术资料

旬、日

调度会议

资金保证

月每日计划落实

各岗位任务落实

人人员就位

材材料应用

车辆使用

机测量设备使用

施工进度总结表彰

季每日检查

科研攻关

技术资料

计划调整

技术资料

统筹安排

技术资料

项目设计进度保证体系

技术革新

实现项目设计进度计划目标

### 3.4.2设计周期及进度计划

本次勘察工作周期以满足招标人确定的进度要求为目标。根据招标文件内容，本次勘察工作按详勘一次性完成，具体时间暂做如下安排：

1、确定我公司中标后，我公司立即开展工程勘察的前期准备及相关报批工作（主要是地形、地貌、土性质的勘察）。

2、室内资料整理与图件编制工作从野外进场后的第3天开始，勘察测量报告测量任务结束后3天内提交。

按以上进度安排，我公司将确保勘察工作周期满足招标人确定的进度要求。

### 3.4.3进度计划保证措施

我公司在本工程周边已完成一些类似工程的勘测工作，对完成该项工程的勘察工作存在如下优势：与相关部门有良好的关系，并熟悉相关的办事程序；熟悉测量的工作思路，熟练的操作人员及经验丰富的内业技术工程师，加上良好的当地群众基础及雄厚的技术力量和施工设备，可以确保按招标文件的要求， 优质、高效地按时完成本勘察工程。为保证按时甚至提前完工，在勘察工作实施过程中将采取以下保证进度的措施：

1、按照勘察方案的钻探平面布置图尽快完成报批、钻孔测放、测量地形地貌等工作。合理安排工期，避免由于赶工而影响质量。

2、确保投标拟定的资源到位，并配置一定数量的设备作为补充应急设备。制定详细的勘察进度计划。建立完善的施工组织及质量管理架构，配备专人负责联系、采购、洽谈、协调等工作，各工种配备足够的技术人员，及时进行编录、资料的整理、统计并制作钻孔柱状图及剖面图草图。

3、采取信息管理措施，项目部严格落实检查制度，规定检查时间和参加检查的人员，分阶段检查勘察工作的实施情况，通过对计划进度与实际进度的动态比较，及时调查处理妨碍勘察进度的不利因素，创造有利的外部条件，促进勘察按计划进行。

4、分析影响勘察进度的关键因素，对影响进度的关键工序进行严格控制，并提出影响进度的突发事件应对措施。

5、如果在勘察中遇到不可预见或不可抗拒的因素，因而使勘察进度延误时，则对原来的进度计划予以调整，并采取加快勘察进度的措施，确保勘察工作按期完成。

## 3.5工期保证措施

### 3.5.1测绘工期保证措施

我公司在本工程周边已完成一些类似工程的勘测工作，对完成该项工程的勘察工作存在如下优势：与相关部门有良好的关系，并熟悉相关的办事程序；熟悉管线钻探的工作思路，有钻探技术熟练的操作人员及经验丰富的内业技术工程师，加上良好的当地群众基础及雄厚的技术力量和施工设备，可以确保按招标文件的要求， 优质、高效地按时完成本勘察测量工程。为保证按时甚至提前完工，在勘察测量工作实施过程中将采取以下保证进度的措施：

1、按照勘察方案的测量平面布置图尽快完成报批、勘察测量、地形地貌等工作。合理安排工期，避免由于赶工而影响质量。

2、确保投标拟定的资源到位，并配置一定数量的设备作为补充应急设备。制定详细的勘察进度计划。建立完善的施工组织及质量管理架构，配备专人负责联系、采购、洽谈、协调等工作，各工种配备足够的技术人员，及时进行编录、资料的整理、统计并制作钻孔柱状图及剖面图草图。

3、采取信息管理措施，项目部严格落实检查制度，规定检查时间和参加检查的人员，分阶段检查测量工作的实施情况，通过对计划进度与实际进度的动态比较，及时调查处理妨碍测量进度的不利因素，创造有利的外部条件，促进测量按计划进行。

4、分析影响测量进度的关键因素，对影响进度的关键工序进行严格控制，并提出影响进度的突发事件应对措施。

5、如果在测量中遇到不可预见或不可抗拒的因素，因而使测量进度延误时，则对原来的进度计划予以调整，并采取加快测量进度的措施，确保测量工作按期完成。

### 3.5.2设计工期保证措施

1、制度保证措施：

（1）由设计副总担任本项目的设计负责人，编制本项目的《设计进度计划表》，精心组织、精心安排本项目各环节的设计工作；

（2）确保本项目设计组成员专心投入到本项目的设计工作中，在任务实施期间不再安排其他工作，设计副总每天按《设计进度计划表》中各分项工作的完成节点要求，检查进度计划的执行情况；

（3）参与本项目的全体设计人员按照本项目设计合同的要求，与公司签定《设计委托责任书》，明确每个人的责任和交图的时间节点；

（4）派专人与业主方保持密切的工作联系，及时传递业主方的各项要求、反馈对项目设计进度要求的各项信息；

（5）根据本项目的实际情况安排加班加点，依据所签定的《设计委托责任书》的时间约定和公司内部各项激励制度的规定进行考核，做到奖罚分明。

2、管理保证措施：

（1）打破常规，加快节奏，各个环节交叉进行，提高工作效率。

（2）根据项目实际，统筹安排部署设计工作，做到科学合理，同时实行周调度制度，并根据工作情况随时调整设计力量。

（3）进一步整合勘测设计资源，充分利用相关行业的技术力量完成测绘、地质勘察等工作。

（4）延长工作时间，加快工作进度。

（5）加强设计质量管理，对设计工作实行事先指导和中间检查，严格设计验收标准，保证设计质量。

（6）根据项目要求确定完成时限、标准、责任人，保证责任落实。

（7）全公司围绕设计工作开展服务，为设计工作提供后勤保障。

## 3.6组织、制度保证措施

一、本工程实行项目法施工，根据本项目任务重、项目本身复杂程度高以及项目工期短等特点，为便于管理和组织设计，拟分成多个专业设计班组进行设计。我单位将组织充足、精干的人员，调集先进精良的设备投入到本项目设计中，并成立由主管设计业务经理领导的，由有丰富设计经验的人员担任部室负责人的设计室，加强设计工作的协调和指挥。由各设计部室负责人，各专业设计部室实施本项目，形成一个从上而下的主管设计进度的组织体系。

二、各设计班组坚持每天一次的生产布置会，总结当天任务的完成情况，力求做到当天的任务当天完成，同时根据设计任务和人员设置配置情况的诸多因素的考虑，合理安排第二天的工作，并下达至设计班组的每一个工作人员。

三、调度室每周定期召开一次由各设计部室负责人和各职能部门负责人参加的生产调度会，及时协调各设计班组、部门之间的生产关系，合理调配测量设备、物资和人力，及时解决设计工作中出现的问题，并积极协调好各部室协同关系。

四、建立严格的《项目进度日志》制度，逐日详细记录设计进度、踏勘测量、设计修改、现场洽商等问题，以及设计工作中必须记录的有关问题。

五、建立奖罚严明的经济责任制，定期进行一次总结，对提前并保质完成任务的设计班组进行奖励；对未能按时完成任务的，按拖延的天数进行处罚。多次不能按期完成任务者调离岗位。同时广泛开展“劳动竞赛”、“流动红旗评比”等活动，提高劳动效率，确保工期的实现。

## 3.7资源保证措施

一、为开拓设计市场，将本项目列为我单位的重点项目，本项目所需的机械、设备、技术人员、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干、生产骨干和性能卓越、状况良好的勘察测量设备，组成一个高效率的设计班组。

二、“工欲善其事，必先利其器”。勘察设备做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织模块化流水作业，发挥设备高效生产力。做好勘察设备的维修、保养工作，外业工作配备备用设备仪器，保证勘察设备的正常运转。对重要的、常用仪器和机具应留有富余备用设备，以防万一。

## 3.8技术保证措施

一、业务经理全面负责本项目的设计技术管理，负责制定设计方案，编制工作制度，及时解决设计工作中出现的问题，以方案和技术措施指导勘察设计工作，防止出现返工现象而影响工期。

二、实行资料会审制度，在项目开工前由业务经理组织有关技术人员进行设计资料会审，对技术资料中的错误和不明确之处及时向业主提出，在得到修改和补充意见后，再布置设计工作，使项目得以顺利进行。

三、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统筹规划、统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使项目连续、有节奏地进行。

四、设计全过程应用计算机进行网络计划管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取弥补措施。

计算机硬件和软件应满足设计管理需要，符合业主统一管理规定，在项目设计期间，所有数据传送尽可能做到光盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

## 3.9节假日及农忙季节劳动力保证措施

本项目设计期间，将经过农忙季节，还有每周两天的“双休日”等。如何安排好农忙季节及节假日的工程施工，是保证工期目标实现的关键一环。为此特制定以下保证措施。

一、组织管理及劳力保证措施

我单位常年配备成建制的设计队伍，一方面可作为技术性较强项目的基本设计队伍，另一方面可解决因农忙而走人的问题。该部分人数可保证正常设计现场所需劳动力的60%以上。

1、农忙季节，为确保本项目工期的实现，拟采取特殊措施予以确保。首先，充分做好劳动力的动员准备工作，合格安排有关操作人员正常推进工作，采取每天补助的办法，每完成一个定额工日的工程量，给予8元的补助，4元的奖励；其次，派员走访农忙期间职工的家庭，对确有困难的，将另行集中组织其他非农忙地区人员及农机设备帮忙收种，并统一为他们购买化肥、农药、柴油等农业急需物资，稳定设计人员思想，以增强凝聚力、充分发挥我单位擅打硬仗的特点，保证工期目标的实现。

2、根据本项目总体网络计划进行进度控制。但是，由于本项目工期较紧，双休日、法定节假日期间，我单位将从人力、物力、财力等各方面加强现场有效的方法，组织连续工作，以确保本工程工期目标的实现。

3、节假日、农忙期间认真做好职工思想工作，一线职工坚持正常生产。

4、认真安排好节假日、农忙期间的生产进度计划。

5、随时抽查设计人员的生产考勤，对节假日、农忙期间不严格遵守劳动纪律、旷工的职工进行批评教育，并进行罚款。

6、认真安排好节假日、农忙期间职工的休息，不能过分延长职工的工作时间。

7、一线设计人员在农忙期间有特殊情况的可根据有关规定，经有关部门同意，可以准假。

8、各工种队长无权准假，对任意许假者发现一次，罚款100元。

二、质量技术保证措施

1、节假日、农忙期间每天对设计生产进行技术质量交底和班前教育。

2、技术负责人对每道工序组织专人进行复核和过程检查，确保工序质量。

3、实行节假日、农忙期间设计工作工序挂牌制，责任明确到人。

三、安全生产、文明施工管理措施

1、每天由业务经理组织专人进行安全巡视，以便及时发现隐患及时整改。

2、增加福利开支，备足医药保健品，确保职工身体健康。

3、严格防火用火制度，动火必须申请，项目经理审批，现场备足消防灭火设施。设防火安全员一名。

## 3.10其它保证措施

一、关心员工的生活，根据不同的气候条件、设计强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。

二、现场设立医务室，定期做好饮食卫生的消毒工作，防止恶性传染病的发生而影响正常施工。

三、搞好与业主及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的设计环境，大力配合业主的工作，排除外界干扰，使工程早上、快上。

## 3.11建立设计进度控制系统

项目设计进度实施过程

项目设计进度出现偏差

分析生产进度偏差的原因

分析该进度偏差对后续工序生产的影响

确定影响后续工作的限制条件

采取设计进度调整措施

形成新的项目设计进度计划

采取相应的技术经济和组织措施

实施调整后的设计进度计划

项目设计进度实施过程

# 4.质量管理体系及措施

## 4.1建立健全质量保证体系

## 4.1.1健全的公司质量保证体系

健全的质量保证体系，是实现目标管理的坚强后盾，单位建立了质量管理体系，适用于所有项目。

## 4.1.2建立项目质量保证体系

单位按照项目管理要求成立本项目的设计班组，班组负责人为设计室负责人，由业务经理统筹管理。业务经理是项目设计质量的第一责任人，并在授权的范围内独立行使项目质量管理职责。

为确保质量保证体系有效运行，本项目建立以项目第一责任人——业务经理为组长，各职部室负责人为成员的质量管理领导小组，对项目设计质量实施计划、组织、落实、检查、监督和管理，并明确设计班组各人员的质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理，确保工程施工质量。形成设计班组成员、设计室负责人和业务经理三级检测的质量管理网络。

## 4.1.3各岗位质量管理职责

根据质量管理体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实项目设计质量控制责任，各行其职。

一、业务经理的职责

履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。对项目的成本、质量、安全、工期及现场文明等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的设计生产活动；协调项目经理部和业主之间的关系。

二、设计室负责人职责

组织项目人员进行资料会审；编制项目设计流程及注意事项，并发放至有关部门和人员；确定项目设计关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织编制作业指导书，并交底至设计班组成员；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

三、技术部门职责

组织参与编制项目设计方案，负责执行和落实各项技术管理制度和措施。参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。负责项目设计全过程的测量工作。做好各项计量器具验收、登记、统计工作。负责项目技术文件资料、质量记录的管理和控制。

四、物资设备科职责

负责项目设计所用材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的设计材料和设备的质量负责。

负责项目设计材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作，建立健全勘察设备的管理制度，加强对勘察设备的维修、保养工作，确保勘察设备有效合理的利用。

五、财务科职责

负责合同评审及经营、合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行。定期上报设计工作统计会计报表，并对各种报表进行分析研究。

## 4.2设计质量阶段控制措施

### 4.2.1事前控制阶段

事前控制是在正式设计工作开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善勘察和测量技术和手段。对项目设计所需的原材料、勘察设备、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行资料交底，资料会审等工作，并根据本工程特点确定设计流程及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩、建筑物的定位线及高程水准点等。

### 4.2.2事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，这是关键，主要有：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序设计，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项设计工作，按相应的质量评分标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和资料修改。同时，如对设计工作中出现特殊情况及有疑问的资料，未经答疑而擅自修改，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，设计室负责人有权向项目经理建议下达停工令。

### 4.2.3事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的设计班组，单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。

## 4.3设计质量管理措施

### 4.3.1材料管理措施

一、材料采购质量控制措施

采购人员应协同试验工程师，根据项目设计所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目领导汇报货源、材质等情况。

试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出据认可手续，方可购买。

试验工程师在材料进场过程中，也要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，到问题得到解决为止。

验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，应做扣减处理或速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员应尽快作出裁决。

验收监督员应指挥运输车辆有秩序地卸车，卸一车签字一次。

二、材料数量控制措施

材料的计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用。

材料收购以验收单为凭。收料必须3人一组，3人都在岗时收料签字有效。

材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。

三、单据管理措施

材料验收单据由材料统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。

材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码、领取人姓名。

收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数必须经对方签字，以证明回收。

有效单据和作废单据均须分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。

材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不得由供货人传递。

财务部按有关制度审核、点收单据。

### 4.3.2制度管理措施

为确保项目设计达到规范要求和标准，测绘组要严把检测关，并加强对测绘人员的管理和业务培训工作。为保证测绘工作的连续、稳定性，测绘人员必须保持相对稳定。

加强项目设计全过程的控制和各工序环节的监督与检查，严格设计过程中的经常检查、工序衔接或交接中的专职检查、工程质量评定及定期的工程质量大检查工作。

本工程将按照我单位质量保证体系正常运转的要求，依据分工负责，互相协调的管理原则，层层落实职能、责任、风险和利益，做到各司其职，各负其责，保证在整个工程施工生产过程中，质量保证体系正常运作和发挥保障作用。

开工前，组织技术人员认真会审资料文件和相关图纸，切实了解和掌握项目的要求和设计的技术标准，理解业主的需要和要求，如有不清楚或不明确之处，及时向业主或设计单位提出书面报告。

根据项目的要求和特点，组织专业技术人员编写具体设计流程，严格按照单位质量体系程序的内容要求，编制设计工作计划，确定适用的实施设备并落实配备，设计过程中着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求，并根据设计的技术要求，对本工程重要的设计工序，要分部分项地制定详尽的施工方案，以保证该工程的质量达到要求。

若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对己制定的设计方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审批后，方可实施，确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作。

开工前要做好各部位、工序的资料交底工作，严格按照单位质量体系规定的内容做好资料交底，按照四级技术交底的要求，使各级施工人员清楚地掌握对将要进行设计的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。

配齐满足项目设计需要的人力资源。有针对性地组织各个专业设计人员学习，进行必要的设计前岗位培训，以保证项目设计的技术要求，特殊工种作业人员须持有效上岗操作证，技术人员、组织管理人员必须熟悉本工程的技术，工艺要求，了解工程的特点和现场情况，以确保项目设计能正常运转。

配齐满足项目设计需要的各类设备。自有设备必须经检修、试机、检验合格后，方能进场。若需外租设备，外租设备在进场前，要进行检验和认可，证明能满足项目设计需要后，方可进行现场勘察测量。并严格执行“设备维修保养管理规定”及“机械设备操作规程”，保证各类设备在施工中的作用，满足整个项目设计的需要。

组织强有力的测绘人员进行测量控制。测绘是整个项目的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度以“放准；勤复；点；线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始记录的保存归档工作。

对已经认可适宜设计方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密的监视和控制，保证在具体设计操作过程中，能够实现承建商和业主的期望，尤其是对项目的特殊重点部位和工序，则要专门制定设计方案，并加强监督的力度和控制的手段，使项目的每个部位、工序均达到优良标准。

合理的设计进度也是保证项目质量的必要手段之一，我们将对项目进度进行合理的计划和实施，通过网络计划、节点控制、工期中间排序法等现代设计管理方法，在业主要求的工期内，将项目进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。

除业主提供的材料外，自行采购的材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评价，在有保证持续供货能力的分承包方处采购。

做好材料进货的检验和标识工作。按质量体系标准和要求，在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用等全过程中，都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

对于业主提供的材料，我单位将采用必要的检验和试验手段，确保材料质量能时时处于控制之中。

做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明、合格证（单）、验收、试验单据齐全，确保其可追溯和完整性。

对于各类测绘仪器，经纬仪、水准仪、全站仪、GPS等仪器设备，须按规定做好计量检定工作，在使用过程中要随时发现掌握可能出现的偏差，以保证计量设备的准确。

在工期紧张时的质量保证措施：做好各项计划，合理配置人、机、材料，人、机不能因赶工期而疲劳施工，避免导致质量事故；在各项工序施工前，组织设计技术人员和业主及现场管理人员做好资料交底工作；定期组织职工进行质量安全学习，使其树立“质量第一”的思想，根据不同工种的作业内容，学习有关的设计质量措施，使其认识到质量的重要性。

实行质量检查制度：业务经理部定期组织大检查一次，并不定期随时抽检。作业队应及时对已完成单项工程进行检查，发现问题及时整改。

设计室负责人应组织有关人员参加经常性质量检查、工序质量控制和质量评定，对质量隐患及时采取纠正和预防措施。

做好质量资料管理：建立内部资料室，并配备专职技术干部负责此项工作。

按合同条款，做好设计工作原始记录及设计工作照片等原始资料的收集、整理和保管，制定资料管理制度，实现资料管理规范化。

### 4.3.3操作管理措施

涉及现场测绘的岗位在上岗前进行操作技术考核，不合格的人员不得上岗。对于特殊作业，选择技术全面的操作能手进行测绘。

设计开工前，技术人员详细交底，指导操作人员按设计要求和技术规范测绘。全面贯彻质量意识，使每个操作工在测绘时始终保持质量第一的观念。经常进行操作的技术培训工作。

设置专职质检员对测绘中的不规范操作进行检查。实行三定原则，即定员、定机械、定责任。发现问题，及时处理。

### 4.3.4人员管理措施

按本工程性质特点和招标文件要求，我单位将组织本单位富有经验的工程技术人员和技术工人队伍承担本工程的勘察工作及设计工作；组成以部门领导、工程负责人为主的领导小组，负责计划、组织、控制等各项工作，协调各方面关系。实施技术负责人全权负责的项目负责人项目管理制度，由项目负责人负责组织、协调本项目有关事宜，确保本项目的进度、质量及商务整个系统协调运作，全面满足业主的进度要求。

如果我单位中标，为了保证本项目的顺利开展，在本工程项目勘察设计的管理上，我单位将采取项目组负责制，由单位总经理指定项目设计负责人。项目设计负责人根据本项目的工作量、勘察设计周期、质量要求和创优目标，科学、合理地安排参加本项目各分项负责人和全体勘察设计人员，对参加人员的数量和素质进行事先控制，确保有足够的技术力量完成本项目的勘察设计工作，并按照我单位质量体系文件的要求，做好勘察设计工作的计划安排工作。

综合考虑本项目勘察设计周期、工程规模、工程难度等因素，我单位计划在本项目的勘察设计中投入的项目组由各部门专业骨干组成。为进一步加强我单位在本项目的领导和管理，我单位将专门成立本项目“设计专家技术委员会”，对项目的总体方案设计、关键技术问题、关键施工工艺设计进行技术把关。

### 4.3.5勘察设备管理措施

为保证本勘察设计项目的质量，需提供足够精度足够数量的仪器设备作为保障。本次项目我单位拟投入仪器设备如下：

一、交通工具（车辆）

考虑本项目的特点，在外业勘察、工地现场调查、设备材料运输、成果递交、后续服务等各个阶段将会需要各种不同的车辆。拟投入的车辆类型主要有：皮卡车、轻型货车、越野车、小型客车等5辆。

二、 测量设备

在工程勘察中，可能需要建筑、地物、构造物等测量；在现场勘测中，可能需要道路的纵断高程、横断面高程、角度等测量，因此投入的测量设备有：钢尺、皮卷尺、经纬仪、水准仪、全站仪、GPS、测距仪等。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 已有仪器设备及软件性能状况 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTK动态定位仪 | S82-V | 2 | 良好 | 自有 |
| 2 | 全站仪 | GTS-225 | 2 | 良好 | 自有 |
| 3 | 水准仪 | S3 | 5 | 良好 | 自有 |
| 4 | 电子经纬仪 | BT28-DT-205 | 5 | 良好 | 自有 |
| 5 | GPS | 南方 | 7 | 良好 | 自有 |
| 6 | 红外测距仪 | ND1000 | 2 | 良好 | 自有 |
| 7 | 卷尺 | 5m/50m | 10 | 良好 | 自有 |
| 8 | 塔尺 | 博飞仪器 | 5 | 良好 | 自有 |

RTK动态定位仪                            经纬仪

经纬仪                        GPS

全站仪                  红外测距仪

三、电算化硬件

在整个工程勘察设计工作中，拟投入的电算化硬件设备如下：打印复印一体机、传真机、电脑、计算器、笔记本、照相机等。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 已有仪器设备及软件性能状况 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 惠普 | 15 | 良好 | 自有 |
| 2 | 笔记本电脑 | IBMR60 TOSHIBA | 5 | 良好 | 自有 |
| 3 | 摄像机 | Sony | 2 | 良好 | 自有 |
| 4 | 数码相机 | Sony | 2 | 良好 | 自有 |
| 5 | 彩色激光打印机 | HP9500L | 2 | 良好 | 自有 |
| 6 | 黑白激光打印机 | HP5000 | 2 | 良好 | 自有 |
| 7 | 复印机 | 京瓷2050、221 | 2 | 良好 | 自有 |
| 8 | 扫描仪 | 爱普生 | 2 | 良好 | 自有 |
| 9 | 打孔机 | 千叶百汇S100 | 1 | 良好 | 自有 |
| 10 | 胶装机 | QC-50G | 1 | 良好 | 自有 |
| 11 | 切纸机 | 德国理想 | 1 | 良好 | 自有 |

四、地质勘察设备、仪器

拟投入本项目的机械设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻机 | XY-1 | 10 | 完好备用 |
| 2 | 轻型螺纹钻 |  | 4 | 完好备用 |
| 3 | 波速测试仪 | XG-1型 | 1 | 完好备用 |
| 4 | 旁压仪 | PY-3型 | 2 | 完好备用 |
| 5 | 双桥静力触探机 | WSY-15B | 1 | 完好备用 |
| 6 | 抽水设备（套） |  | 2 | 完好备用 |

拟投入本项目的仪器设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆锥动力触探 |  | 1 | 完好备用 |
| 2 | 单桥静力触探仪 | LMC3210-1 | 1 | 完好备用 |
| 3 | 十字板淤泥剪力仪 | YSB20-40 | 1 | 完好备用 |
| 4 | 天宝GPS接收机 | Trimble R6 | 6 | 完好备用 |
| 5 | 尼康全站仪 | DTM452C | 4 | 完好备用 |
| 6 | 威特水准仪 | NA2 | 1 | 完好备用 |
| 7 | 管线探测仪 | RD4000PLXT | 1 | 完好备用 |
| 8 | 管线探测仪 | RD7000PLXT | 1 | 完好备用 |
| 9 | 管线探测仪 | RD8000PLXT | 1 | 完好备用 |
| 10 | 管道摄像检测系统（CCTV） | P350（英国） | 1 | 完好备用 |
| 11 | 地质雷达 | SIR-3000 | 1 | 完好备用 |
| 12 | 高密度电法测量系统 | DUK-2A | 1 | 完好备用 |
| 13 | 管道潜望镜 | Quickview | 1 | 管线探查 |
| 14 | KTG-98全自动气压固结试验系统 |  | 1 | 完好备用 |
| 15 | KTG-A全自动三轴试验系统 |  | 1 | 完好备用 |
| 16 | KTG数据自动采集试验系统 |  | 1 | 完好备用 |
| 17 | 微机控制全自动压力试验机 | YAW-4106 | 1 | 完好备用 |
| 18 | 微机控制电子压力试验机 | CDT105 | 1 | 完好备用 |
| 19 | 自动双刀岩石切割机 | DQ-1A | 1 | 完好备用 |
| 20 | 双面磨石机 | SHM-200 | 1 | 完好备用 |
| 21 | 钻孔取样机 | ZS-100 | 1 | 完好备用 |
| 22 | 可见分光光度计 | 723A | 1 | 完好备用 |
| 23 | 电导率仪 | DDS-11A | 1 | 完好备用 |
| 24 | 数显液塑限测定仪 | GYS-4 | 2 | 完好备用 |
| 25 | 数显酸度计 | PHS-25 | 2 | 完好备用 |
| 26 | 应变控制式无侧限压力仪 | YYW-2 | 1 | 完好备用 |
| 27 | 应变控制直剪仪（四联） | DSJ-2 | 2 | 完好备用 |
| 28 | 直剪预压仪（12联） | ZYY-4 | 2 | 完好备用 |
| 29 | 电动相对密度仪 | JDM-1 | 1 | 完好备用 |
| 30 | 三维振筛机 | SZS | 1 | 完好备用 |
| 31 | 数控电动击实仪（部标） | JDS-2 | 1 | 完好备用 |
| 32 | 渗透仪 55型 | TST-55 | 6 | 完好备用 |
| 33 | 渗透仪 70型 | TST-70 | 1 | 完好备用 |
| 34 | 电子天平 | 210g/0.0001 | 1 | 完好备用 |
| 35 | 电子天平 | 310g/0.01 | 1 | 完好备用 |
| 36 | 电子天平 | 5000g/0.1 | 1 | 完好备用 |
| 37 | 天然坡度仪 | QR-1 | 1 | 完好备用 |
| 38 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9140 | 2 | 完好备用 |
| 39 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9240 | 2 | 完好备用 |
| 40 | 密封式高速万能超细粉碎机 | FW-80 | 1 | 完好备用 |
| 41 | 温湿度表 | GJWS-A4 | 2 | 完好备用 |
| 42 | 沙浴电炉 |  | 1 | 完好备用 |
| 43 | 空压机 | W-080/125 | 1 | 完好备用 |
| 44 | 真空泵 |  | 1 | 完好备用 |
| 45 | 可调式电热板 | 450×350 | 1 | 完好备用 |
| 46 | 电热恒温三用水箱 | 600mm | 1 | 完好备用 |
| 47 | 电动脱模机 | DTM-2 | 1 | 完好备用 |
| 48 | 卧式电动推土机 | WDTQ-1 | 1 | 完好备用 |

以上仪器设备均进行了相应的计量论证，并按我单位有关规定定时进行校验、检验，合格后方投入使用。作业过程中技术、质量管理部门跟踪检查、督促保养，对出现不合格仪器设备及时封存或撤离。所有操作人员都经培训合格并具有相应岗位的上岗资格。

五、计算软件

本项目涉及多个专业需进行计算、绘图等工作。需投入各类相应的电算软件如下所示：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 已有仪器设备及软件性能状况 | 自有或租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AutoCAD | 2020版 | 15 | 良好 | 自有 |
| 2 | 结构分析软件 | GQJS9.7 | 2 | 良好 | 自有 |
| 3 | 有限元计算软件 | MADIAS | 3 | 良好 | 自有 |
| 4 | 概预算软件 | 复星 | 3 | 良好 | 自有 |
| 5 | 理正岩土 | 2020版 | 2 | 良好 | 自有 |
| 6 | 天正市政管线 | 9.0 | 5 | 良好 | 自有 |
| 7 | 鸿业市政 | 11.0 | 5 | 良好 | 自有 |
| 8 | 有限元计算软件 | Ansys11.0 | 2 | 良好 | 自有 |
| 9 | 有限元计算软件 | abaqus6.10 | 2 | 良好 | 自有 |
| 10 | 地理信息系统 | arcgis10.0 | 2 | 良好 | 自有 |

### 4.3.6安全管理措施

一、建立健全管理制度

1、建立健全安全生产管理机构，成立以业务经理为组长的安全领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。安全生产领导小组由安全技术负责人、技术负责人、各部门负责人组成，由业务经理任组长。

2、项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由业务经理负责，二级管理由设计室负责人，三级管理由安全负责人负责，各作业点设安全监督岗。

3、落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底、横向到边，各自作好本岗位的安全工作。

4、实行逐级安全技术交底制，由业务经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。设计室专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

二、建立健全安全生产责任制

在本项目的实施过程中，我们坚持以“安全第一、预防为主”的指导思想为方针，贯彻落实和严格有关安全的各项工作。实行安全生产责任制，有组织、有领导地开展安全管理活动。实行安全责任制，建立各级安全岗位责任制，将岗位责任制与经济挂钩，形成上下齐抓共管的安全管理网络。做到安全工作层层有人抓，工前有布置、工中有落实、工后有讲评，项目负责人是安全生产的第一责任人，对安全负总责。

三、安全检查制度

按照定期检查、突击检查和特殊检查相结合的消防、安全检查形式，查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理等，经常召开消防、安全例会，会后有检查落实。成立由业务经理为首，业务部门有关人员参加的消防、安全检查组织，建立消防、安全检查制度，有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理地进行检查。业务经理要保证检查制度的落实，要规定定期检查日期、参加检查的人员。设计部门每旬进行一次，作业班组每天进行一次，非定期检查应视设计进度情况，如：危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有领导值班，对检查中发现的消防、安全问题按照“四不放过”的原则制订整改措施，并限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。

# 5.现场服务计划

## 5.1与业主方的工作协调

1、严格按照设计合同约定的质量标准及工期要求及业主审核批准的“设计流程”组织设计工作和管理工作。

2、服从业主的指挥与协调，积极配合业主完成现场定位放线及相关测绘工作。

3、定期及时向业主报告项目完成量及接下来设计计划，征求业主对工期进度安排意见，及时进行调整。

4、设计工作中需设计更改，必须先征得业主同意，再报设计领导层认定。

5、主要材料采购，必须经业主看样认定，方可采购。

6、隐蔽工程必须经业主现场检验、认定、办理签证，方可隐蔽。

## 5.2与监理工程师的工作协调

1.我公司将积极配合监理工程师及现场监理代表履行他们的所有权力。

2.根据合同中明确规定的永久性工程图纸，施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并满足所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组建及调整所设计的永久性工程。

3.在设计全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“设计图纸”进行工程的质量管理。在配合单位“自检”和总承包专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理的要求，予以整改。

4.严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，配合监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一情况，遵循“先执行配合监理工程师的指导意见后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

## 5.3与施工单位的工作协调

1.工程开工前，我们即与施工单位联系，传达设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。

2.参加施工图审查，协助业主向施工单位提出建议。

3.在设计中，及时会同业主、施工单位按照总进度与整体效果要求。

4.会同业主一起参加设备、材料等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

5.凡图纸需更改设计和图中不明确及错、漏、碰、缺之设计部分，必须办理设计变更单，设计人员签字认可，严禁擅自修改设计。

## 5.4与地方关系协调

### 5.4.1与地方政府关系的协调

设计过程中坚持“尊重地方政府、依靠地方政府”的原则，加强与地方政府的联系，服从各级地方政府的指导。牵涉到当地政府区划范围内的相关工程措施等，提前将设计计划与设计要求报送业主、监理审批，并与当地政府取得充分联系，征求地方政府意见，以取得地方政府的配合与支持。积极配合地方政府对财税工作的管理和监督，按照地方财税部门规定的税率，及时上缴税费，以支持地方政府的工作；与公安派出机构、工商管理部门、银行、农电部门密切协作，服从对口管理；在与地方政府的长期合作中，建立良好的关系，加深了解并增进友谊。

### 5.4.2与当地居民关系的协调

尊重当地的民风民情，入乡随俗，要求职工与当地群众搞好关系，增进团结。施工期间，热情关心当地人民群众的切身利益，加深与当地人民群众的了解和感情，遇事尽量为百姓作想，一旦与当地群众发生冲突，首先着眼于企业内部找原因，对群众中存在的问题采取说服教育的方法，对企业内部存在的问题要从快处理，决不姑息，以免影响工程的正常施工。

## 5.5协调方式

1.按总进度计划制定的质量控制节点，组织双方协调工作会议。检查本节点实施情况，制定、修正、调整下一节点的实施要求。

2.项目经理部将会同业主方代表定期（半月）或不定期组织对工程质量、现场标准化、安全生产、文明施工、计量状况、工程档案资料、原材料等进行检查，制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至合同中断为止。

3.相互提供通报各家施工进度安排，总计划、月计划，相互通气，了解、调整。主体工程各分包以总包土建工程进度计划为准，各家协调配合，收尾工程以安装修饰工期计划为准，土建积极配合。

4.每周定期召开现场协调碰头会，解决协调各家在施工中出现的矛盾事项。

## 5.6服务计划

### 5.6.1服务响应时间

我公司注册地在当地，即在当地有办公场所，可以提供在项目设计及施工阶段提供更好的服务，及时的发现问题解决问题。

因此我公司在充分响应比选规则的基础上郑重承诺：将第一时间响应甲方的设计需求。

### 5.6.2服务响应措施

我公司人员配备充足，人员工程设计经验丰富，将安排荐负责人作为设计代表，常驻工地，便于及时解决施工中存在的技术问题。

## 5.7服务承诺

### 5.7.1服务承诺

服务质量是设计质量的重要组成部分，我单位长期以来一直非常重视设计产品的服务质量，建立了“优质服务、用户满意”的服务宗旨，为了更好地完成本项目的设计，我们郑重承诺并做到以下几点：

1、在设计过程中，始终把施工的可行性和施工的难度作为选择设计方案的一个极其重要的标准；

2、畅通与业主及有关行业主管部门的沟通途径，及时反映各有关方面的合理建议与意见；

3、积极协助业主做好合同以外并与本项目相关的有关工作；

4、设计过程中，加强与业主的信息沟通，建立与业主的定期通报制度，及时向业主通报设计工作中存在的问题。

5、严格执行公司规定的管理程序，认真填写各设计阶段的质量控制表格，在各阶段如甲方需要可交甲方核查。

6、严格按照公司规定中的各设计阶段的工作程序进行设计工作。

7、在工程设计的各个阶段有关责任者、执行者、参加者、检查者见工程设计工序管理表。

8、严格检查和填写设计各阶段的设计质量评定卡。

9、认真检查质量，并对各子项进行质量评定。

10、各专业认真填写质量信息反馈单和设计成品质量抽查报告。

11、设计完成后，各专业认真填写设计完工报告，完工报告见表。

12、设计的校审制度是保证设计质量的重要措施，各专业设计人员应严格执行。要保证设计文件和图纸在设计工作的全过程中根据技术责任制和分级管理的原则，逐级分工负责。

13、设计图纸会审会签。初设和施工图设计完成后，按子项由项目负责人组织有关专业进行图纸会审，在会审修改后进行会签。

14、积极稳妥地采用新技术。

15、计算可靠正确。设计必须在正确计算的基础上，做到系统合理，留有适当余地，对各专业计算需经审定签署。

16、严格遵守国家规范、标准和法规，特别要尊重关于塘沽地区的地方特点和标准。

17、设计深度要严格按照水利部规定的水利工程设计技术管理制度中所规定的工程可行性研究报告、初步设计、工程施工图设计深度的规定和要求。

18、实行设计终身责任制，定期进行设计回访。

19、设计与后续服务一条龙，仍由项目负责人和技术负责人全面管理，总工程师办公室为后续服务责任部门。

20、做好后续服务工作，积极配合业主及时向有关部门办理初步设计文件的报审工作，按审查意见要求及时完成报告的补充和完善工作；

21、我单位保证在工程开工后，安排现场经验丰富的设计服务代表常驻施工现场，直至工程竣工验收，全程跟踪免费服务。

22、在施工过程中，我们将根据具体实际情况，以节约资金、缩短施工周期、保证质量为目的，按照建设单位的要求，深入进行技术研究、及时解决现场问题，并免费完成一些变更设计。

23、设计人员紧密配合施工，根据工程进展，我单位将安排相关设计人员进入施工现场服务，解决与设计有关的问题、变更设计、会签并处理施工中发生的质量事故。

24、无论中标与否，我单位将一如既往地积极配合建设单位，根据建设单位的需要，积极参加本项目基础设施建设的各项工作。

### 5.7.2关于各项跟踪服务的承诺

我公司中标以后，将全面贯彻“质量第一，顾客至上，科技领先，开拓创新”的质量方针，为业主提供优质设计，并在项目进行及后续过程中，为业主提供全过程、全方位的优质服务，具体承诺如下：

1、及时向业主汇报工作进展情况及主要技术方案，认真听取业主意见，并贯彻到设计文件中。

2、积极主动配合业主作好与有关主管部门的协调工作。

3、根据业主需要，及时提供与设计有关的各种资料。

4、积极主动配合业主作好设计的审查工作。

5、对设计审查过程中提出的问题与建议，认真研究，逐条落实。

6、积极主动配合业主作好施工招标工作。

7、如果业主需要，委派得力技术人员协助业主编制施工标底。

8、由公司分管领导、项目总负责人、各分项负责人参加业主组织的施工图技术交底会，并提交书面技术交底报告。

9、认真与施工和监理单位交接有关技术资料。

10、根据工程进度及内容，我公司将委派不少于2名的设计代表常驻施工现场，其中至少1名设计代表为负责本设计项目的分项负责人或项目总负责人，并根据业主需要随时增加后续服务人员。一般问题当天解决，较大问题2天内给予答复。

11、认真及时撰写设计执行报告，参加交工验收与竣工验收。

12、对业主在工程运营过程中遇到的问题提供咨询。

### 5.7.3其他承诺

1、遵守国家和合同约定的技术规范、标准、强制性条文和法律文件，并对所有的专题报告、设计文件的真实性、可靠性及其质量负法律责任。

2、我公司承诺由于设计方案不足、深度不够、质量低劣引起返工等质量问题除由设计人员负责继续完善设计外，并接受合同条款中规定的处罚。

3、我公司承诺由于我公司设计人员设计错误造成工程质量事故时，我公司除及时采取补救措施外，并接受有关部门的处罚及法律责任。

4、按投标文件中承诺的各专业技术骨干人员保证全部到位，并全过程投入本项目，保证队伍稳定。

5、我公司承诺由于我公司原因，延误了设计文件交付时间，则每延期1天，按相应阶段设计合同价支付2‰违约金。

6、我公司承诺在施工图设计正式合同正式生效后，若是我公司无故终止或解除合同，我公司愿双倍返还业主已支付的定金。

7、我公司承诺交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责修改、补充，且一律免收修改费用并对其修改质量负责。

8、我公司承诺无条件、积极地配合业主解决上阶段可能存在的技术问题。

### 5.7.4后续服务措施

后续服务是设计工作的重要组成部分，是体现我单位质量目标的重要环节和有利保障。如我单位中标，保证为业主提供优质设计，并在项目施工的后续过程中，为业主提供全过程、全方位的优质服务，在项目进行过程中的设计阶段、施工招标阶段、施工配合阶段以及交竣工验收阶段做好全过程的服务工作。

我单位对后续服务一般要求如下

1、设计后续服务主要包含的内容：图审意见回复、图纸会审、施工招标、竣工初验、竣工验收及现场处理技术问题。

2、所有设计人员在设计后续服务过程中都应具备良好的服务意识和规范的服务行为。

3、设计后续服务资料应归档并由综合办公室管理。

4、每个项目设计图纸交付时，由综合办公室向客户提交一份《设计后续服务联系单》。

5、后续设计服务信息统一由综合办公室主任接收安排并做好记录。综合办公室主任负责跟踪服务并接收客户反馈意见，根椐情况作出处理。

6、设计人员在服务过程中，如果发现重大问题应及时向本专业负责人反映，涉及其它专业时，应及时向项目负责人反映。

7、设计人员接收到设计服务信息后，应按时如约提供优质设计后续服务。

# 6.技术创新

当下水利工程设计水平也有所提升，但由于水利工程项目自身的复杂性，其设计仍然存在着一系列的问题。比如经济意识、环保意识落后，设计人员素质层次不齐等。

面对以上水利工程设计出现的问题，我公司采取一系列措施不断提高公司员工的设计水平，不断提高人员技术创新能力，进而不断提高项目的设计质量。措施如下：

1、增强经济意识和环保意识

经济指标是衡量水利工程设计的重要因素，设计人员在设计过程中要合理安排整个工程经济，综合考虑工程的材料成本、人工成本等因素，尽可能地避免后期因为经济而出现地一系列问题。水利工程作为国家的重要基础设施建设，其设计必须遵循可持续发展的理念，增强设计的环保意识，尽可能的减少对于自然环境的破坏。在设计过程中不仅要满足水利工程的基本功能，更要在不破环生态环境的前提下满足人和社会的需求，达到人与自然的和谐柜处。尤其是城市水利工程设计，城市水利工程在设计的过程中不仅要体现人与自然的和谐相处而且要体现水利工程与城市人文环境的协调发展。水利工程在设计过程中要尽可能的融入环境，增加水利工程的功能，变单纯的水利工程为水利观光区，从而推动水利经济的不断发展，实现工程、环境的协调持续发展。

2、注重科技创新

当今社会，创新是一个国家和民族兴旺发达的不竭动力，科技创新越来越成为综合国力竞争的决定性因素，因而，要想实现水利工程设计的创新发展，必须注重科技创新。众所周知，水利工程设计涉及到环境监测、测绘、图纸设计等诸多领域，专业性较强，需要应用的技术也较多。而现阶段我国的水利工程设计的水平较低，要想提高其设计水平，就必须提高相关的技术水平，注重科技创新成果的应用，提高水利工程的信息化水平，更好、更快的为人类的发展做贡献。

3、规范、完善水利工程设计

我国传统的水利工程设计没有统一的标准、设计流程也不够完善，这一弊端严重影响了水利工程设计水平的提高，已经不能够适应现代社会发展的要求。因而，水利工程设计的创新发展要求我们要提高工程设计的规范标准，规范、完善水利工程设计工作。对于水利工程设计规范标准的制定、设计流程的完善可以依靠专业的高校或科研部门，在各方力量的帮助下实现水利工程设计的创新发展。与此同时，还要提高整个工程项目的管理水平，完善水利工程设计前期的管理制定，使其朝着规范、系统的方向发展。

4、提高设计人员素质

不断提高设计人员的素质是实现水利工程设计创新发展的重要因素之一。因为水利工程设计工作专业性极强，所以水利工程设计人员首先要具有较高的理论水平，在选拔水利工程设计人员时首先要对其进行理论水平的测试。现代社会的发展日新月异，所以，在对设计人员进行理论测试时还需要做到与时俱进，不断改革和完善测试标准，以促使其理论水平的提高。作为一项功在当代、利在千秋的事业，水利工程设计还要求设计人员要具有较高的道德平、职业操守和环保意识。

5、创新水利工程设计管理体系

在水利工程项目设计中需要有信息技术的支持，对管理流程全面改进，彻底转变传统的管理理念，建立现代化的管理制度体系。要积极融入政策、法规等标准化内容，促进水利工程项目设计实现安全、稳定运行。要组织战略目标，成立完善的组织机构，制定详细的再造工作计划，建立科学高效的水利工程管理单位运行机制。在工程项目设计中必须融入新的创新元素，促进水利工程项目的协调发展。在水利工程设计标准规范制定中必须要提高前期的管理，制定使水利工程项目设计规范系统化发展。

6、引入监督机制，提高设计质量

市场竞争能够促进各个企业实现规范化发展，因此在水利工程项目设计中必须入竞争机制，实现招投标管理，提高设计单位的危机意识。在具体的水利工程项目施工阶段要加强可行性的预测与监督，确保设计与施工相结合，方便设计招标工作的顺利开展，促使水利工程项目的各种方案得到充分的论证与对比，提高水利工程项目的综合设计质量。水利工程监督管理部门要高度重视对设计单位的全面监督。针对设计问题要及时的改正与补充，促进水利工程项目设计，质量水平全面提高。

7、利用科学技术，加大技术创新

在当今社会，科学技术发展的日新月异，在互联网快速普及的背景下，水利水电工程在发展的过程中也可以利用网络，利用大数据等技术，获得更好的发展。传统的工程建筑更多的是靠人力，在今后发展的过程中，可以借助科技来完成简单的工作，这样既能够提高施工的效率又能够减少施工的成本。此外，可以利用科学技术对工程进行创新，研发出更符合实际情况得施工方案和设计方法。

通过以上措施我公司人员设计创新能力有一定的提高，在本次项目设计工作中完全能够胜任设计任务，利用以往经验加快推进设计工期，利用技术创新保证设计质量，采用最优设计方案，提高工程质量，降低工程经济成本。